PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Fase piloto de los asistentes GPT de valoración de documentos de proyecto

| Presentado a | Organización Internacional del Trabajo (OIT) — Oficina Regional para América Latina y el Caribe |
| --- | --- |
| Presentado por | Ahmed Guillermo Eid Valdiviezo — Consultor externo |
| Objeto | Acompañamiento técnico y monitoreo durante la fase piloto (presupuesto de USD 500 en consumo de API) |
| Fecha | Julio de 2026 |

# 1. Antecedentes

La OIT cuenta con tres asistentes GPT operativos para la valoración asistida de documentos de proyecto: valoración preliminar de calidad de PRODOCs, diagnóstico de atributos específicos (género, metodologías participativas y transición justa) y diagnóstico de sostenibilidad. Los tres comparten un backend desplegado en la nube y devuelven resultados en formato Excel, con la valoración por criterio, la evidencia citada y las áreas que requieren revisión experta.

Una vez concluido el desarrollo y la puesta en marcha, el siguiente paso natural es una fase piloto controlada que permita validar los asistentes en uso real, medir su desempeño y su costo, y generar la evidencia necesaria para decidir sobre un eventual despliegue a mayor escala.

# 2. Objetivo de la fase piloto

Validar en condiciones reales los tres asistentes GPT con un presupuesto acotado de USD 500 destinado al consumo de la API de OpenAI, asegurando que dicho consumo se traduzca en aprendizajes institucionales concretos y en una base sólida de evidencia para la toma de decisiones.

# 3. Enfoque de la propuesta

El presupuesto de USD 500 asignado a esta fase se destina en su totalidad al consumo de la API de OpenAI —el insumo que hace posible la evaluación automática—. El acompañamiento técnico del consultor (soporte, monitoreo del consumo y actualización de rúbricas) se incorpora como parte de esta propuesta con el fin de asegurar que la inversión en cómputo rinda resultados medibles y accionables.

Como responsable del desarrollo entregado, el consultor se encuentra en la mejor posición para dar continuidad al piloto y garantizar su estabilidad. Por ello, la propuesta prioriza deliberadamente que el presupuesto disponible se concentre en el insumo crítico —el cómputo— y no en tareas de soporte y seguimiento, que el consultor asume como parte de este acompañamiento.

Asignación del presupuesto de la fase piloto:

| Concepto | Monto | Función |
| --- | --- | --- |
| Consumo de API de OpenAI | USD 500 (100%) | Insumo que habilita la evaluación automática de documentos |
| Acompañamiento técnico del consultor (soporte · monitoreo · rúbricas) | Incluido | Asegura la estabilidad del servicio y el rendimiento de la inversión |

# 4. Alcance del acompañamiento del consultor

Durante la fase piloto, el consultor proveerá:

Soporte técnico básico: atención a incidencias de uso de los asistentes y del servicio, resolución de fallos y orientación puntual a las personas usuarias.

Monitoreo y análisis del consumo de API: seguimiento del gasto en el tablero de OpenAI, con proyección de agotamiento del presupuesto y alertas oportunas.

Actualización de rúbricas: ajustes a las rúbricas cargadas en el servidor cuando el equipo técnico de la OIT lo requiera.

Seguimiento del estado del servicio: verificación de disponibilidad del backend y revisión de evaluaciones fallidas o interrumpidas.

Recolección de retroalimentación: consolidación ligera de observaciones de las personas usuarias para orientar mejoras.

El alcance del soporte es de nivel básico: no comprende el desarrollo de nuevas funcionalidades, nuevas integraciones ni migraciones de infraestructura, que serían objeto de un acuerdo aparte.

# 5. Monitoreo y análisis del consumo de API

El seguimiento del consumo de OpenAI es un componente central de esta propuesta: permite cuidar el presupuesto de USD 500 y, a la vez, generar métricas de valor para la decisión de escala. OpenAI expone estas métricas tanto en el tablero de uso (platform.openai.com/usage) como mediante su API de uso y costos, lo que permite un seguimiento sistemático.

Acceso a los datos: estas métricas se obtienen de forma directa desde el tablero de uso de OpenAI, incluida su exportación a CSV, sin necesidad de credenciales de administrador ni de desarrollos adicionales. Un seguimiento programático más automatizado es posible como mejora futura, pero no es condición para este piloto.

Métricas directas disponibles en OpenAI:

| Métrica | Qué informa |
| --- | --- |
| Gasto (USD) | Costo acumulado, diario y saldo restante frente al presupuesto de USD 500. |
| Tokens de entrada y de salida | Volumen de texto procesado en cada llamada; es la base del costo. |
| Tokens en caché y de razonamiento | Reportados por separado; los modelos de razonamiento detallan estos tokens, que inciden en el costo. |
| Número de solicitudes | Total de llamadas al modelo en el período. |
| Desglose por modelo, proyecto y clave de API | Segmenta el gasto según esas dimensiones. |
| Serie temporal (por día) | Permite observar el ritmo de gasto a lo largo del piloto. |

Análisis que el consultor derivará de esas métricas:

Costo promedio por evaluación y por documento procesado.

Ritmo de consumo (USD por día) y proyección de la fecha estimada de agotamiento del presupuesto.

Estimación del costo de un despliegue a mayor escala, por extrapolación del costo unitario observado.

Número de evaluaciones y de documentos procesados durante el piloto.

Recomendaciones de optimización (p. ej., proporción entre tokens de entrada, salida y razonamiento).

Alertas al aproximarse a umbrales del presupuesto, para evitar interrupciones no planificadas.

Nota sobre la segmentación por asistente: el tablero desagrega el gasto por modelo, proyecto y clave de API. Para distinguir el consumo por asistente (calidad, atributos y sostenibilidad) conviene usar claves o proyectos separados, o etiquetar las solicitudes; en su defecto, el backend ya registra el uso de tokens por evaluación, lo que habilita un análisis complementario.

# 6. Entregables

| Entregable | Descripción | Momento |
| --- | --- | --- |
| Soporte durante el piloto | Atención de incidencias y orientación a usuarios; registro de solicitudes atendidas. | Continuo |
| Reporte de consumo y uso | Consumo de API, proyección de presupuesto, número de evaluaciones y distribución por asistente. | Quincenal / bajo demanda |
| Actualizaciones de rúbrica | Ajustes aplicados en el servidor, con nota breve de los cambios realizados. | Según necesidad |
| Informe de cierre del piloto | Síntesis de resultados, consumo real, aprendizajes y recomendaciones para el escalamiento. | Al finalizar |

# 7. Duración

La fase piloto se extenderá hasta agotar el presupuesto de USD 500 en consumo de API o por un período máximo de seis (6) meses desde su inicio, lo que ocurra primero. Las fechas exactas se acordarán con la OIT al momento de la aprobación.

# 8. Indicadores de éxito de la fase piloto

El servicio se mantiene disponible y estable durante todo el período.

El presupuesto de API se ejecuta de forma controlada, sin interrupciones por agotamiento imprevisto.

Se produce, a partir de los datos de consumo de OpenAI, una estimación del costo de un despliegue mayor.

Las personas usuarias completan evaluaciones y descargan resultados sin bloqueos técnicos.

El informe de cierre entrega recomendaciones claras para la decisión de escalamiento.

# Esta propuesta busca que la fase piloto se ejecute con la mayor solidez técnica posible, concentrando el presupuesto en el cómputo y aportando el acompañamiento necesario para convertir el uso real en aprendizaje institucional. Quedo a disposición para ajustar el alcance según las prioridades de la OIT.

Ahmed Guillermo Eid Valdiviezo
Consultor externo